绍兴文理学院附属医院美容科装修改造工程
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招 标 人： 绍兴文理学院附属医院
代理机构：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司
二〇二五年七月

绍兴文理学院附属医院美容科装修改造工程项目招标文件

招标人名称：绍兴文理学院附属医院（盖章）
联系人：黄老师 电话：0575-88293118

传  真：   /  
招标代理机构：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司（盖章）
联系人：马凯莹                电话：15068991068
传  真：      /             邮箱：598239891@qq.com
绍兴文理学院附属医院美容科装修改造工程招标公告

绍兴文理学院附属医院招标的美容科装修改造工程，招标申请已经招标管理机构核准，根据有关法律、法规、规章、制度规定，现公开发布招标公告。有关内容如下：

一、招标工程概况
1、工程名称：绍兴文理学院附属医院美容科装修改造工程，工程地点：绍兴文理学院附属医院。

2、招标范围：绍兴文理学院附属医院门诊1楼1诊区美容科相关区域的改造（包含保卫室的外移）。

3、招标控制价：28.5750万元。
4、招标方式： 公开招标
5、资金来源： 自筹 
6、质量要求： 合格，符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
7、工期：40日历天。
二、投标报名要求
1、企业资质要求: 具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有企业安全生产许可证（有效期内）；项目负责人要求：建筑工程二级(含)以上注册建造师；具有安全生产考核B证，并提供缴费期限包含2025年4月至2025年6月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。
2、主要的资格条件：浙江省住建厅备案（有效期内）或提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求）。

3、获取招标文件资料要求：将以下资料复印件一份（复印件均需加盖投标单位公章并装订成册）递交给招标代理机构，原件备查。

(1)单位介绍信（或授权委托书）、授权委托人身份证及缴费期限包含2025年4月至2025年6月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、省外企业浙江省住建厅有效备案证明（省内企业不作要求）、项目经理建造师注册证书、安全生产考核B证、缴费期限包含2025年4月至2025年6月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明、浙江省住建厅备案（有效期内）或提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求）。

注：未在规定时间内向招标代理提交资料的或所提交资料未能齐全的,则招标代理机构可拒绝其报名。
4、本工程不接受联合体投标。
5、招标文件工本费：0元。
6、获取时间：2025年08月01日至 2025年08月04日（每天上午9:00至11:30，下午 14:00至16:00）(公休日除外)； 

7、报名地址：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司（浙江省绍兴市越城区环城西路396#5号三楼会议室）                                        

三、其他有关内容
1、评标入围方法：开标时投标单位提交标书超过10家，随机抽取10家入围单位，未超过10家，则全部入围。

2、评标方法：造价下浮率计分法；中标方式：按照得分高低排序，得分第一名为中标候选人；出现得分相同时，由报价低者优先；若报价也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。

（1）本工程投标文件可由投标人现场送达（即交即走）的方式，在投标截止时间前将投标文件递交至浙江筑脸全过程工程咨询有限公司（浙江省绍兴市越城区环城西路396#5号三楼会议室）。

（2）投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，取消开标现场的书面签字确认等有关操作要求，投标人需向代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜。

（3）开标过程全程摄像。
3、开标会议时间及地点

开标会议时间：2025年08月08日9时30分
开标会议地点：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司（浙江省绍兴市越城区环城西路396#5号三楼会议室） 
4、招标联系人：  黄老师 ，联系电话： 0575-88293118

项目联系人：  沈老师 ，联系电话： 0575-88293116
招标代理联系人： 马凯莹 ，联系电话：  15068991068
投诉质疑受理部门：绍兴市文理学院  电话：0575-88342889

四、若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
招标人：绍兴文理学院附属医院
招标代理机构：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司
2025年07月31日

投标须知前附表

	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	工程名称
	绍兴文理学院附属医院美容科装修改造工程

	2
	建设地点
	绍兴文理学院附属医院

	3
	承包方式
	包工包料、按实结算

	4
	质量标准
	合  格

	5
	招标范围
	绍兴文理学院附属医院门诊1楼1诊区美容科相关区域的改造（包含保卫室的外移）。招标控制价：28.5750万元。

	6
	工期
	40日历天

	7
	建设资金来源
	自  筹

	8
	投标人资质要求
	具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有企业安全生产许可证（有效期内），诚信经营、信誉良好的企业。

	9
	项目负责人要求
	建筑工程二级(含)以上注册建造师；具有安全生产考核B证，并提供缴费期限包含2025年4月至2025年6月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。

	10
	是否接受联合体投标
	不接受

	11
	工程计价方式
	综合单价（2013国标）清单

	12
	投标有效期
	为：90日历天（从投标截止之日算起）

	13
	评标方法及标准
	造价下浮率计分法。以下浮率形式报价，下浮率范围5%-10%，否则按无效标处理。

	14
	投标文件份数
	正本壹份，副本肆份

	15
	书面提疑
	时间：2025年08月05日10时00分

提疑函递交方式：邮件形式；

接收邮箱：598239891@qq.com；

	16
	投标文件提交地点及截止时间
	投标文件递交采用即交即走方式（即递交完投标文件后自行离场），请各投标人积极配合。

投标文件递交时间：2025年08月08日9时00分至9时30分

投标文件提交地点：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司（浙江省绍兴市越城区环城西路396#5号三楼会议室） 

投标文件递交截止时间：2025年08月08日9时30分

	17
	开标会议时间及地点
	开标会议时间：2025年08月08日9时30分
开标会议地点：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司（浙江省绍兴市越城区环城西路396#5号三楼会议室） 

	18
	质量、工期履约保证金
	质量、工期履约保证金的形式：现金或转帐

质量、工期履约保证金：5000元（不计息）

质量、工期履约保证金的提交时间：中标人应在收到中标通知书后7天内，签订施工合同前提交，待合同期结束且所有项目验收合格后28天内无息退还。

	19
	中标单位需支付以下费用：

招标代理服务费以中标通知中确定的中标总金额作为服务费的计算基数，具体比例按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格［2002］1980号)文件规定的收费基准价格×30%收取。招标代理服务费在领取中标通知书时支付给代理机构，上述费用投标单位在投标报价时请注意综合考虑。


第一章   投标须知

一、总    则

（一）工程说明

本工程说明详见投标须知前附表。

（二）招标范围：绍兴文理学院附属医院门诊1楼1诊区美容科相关区域的改造（包含保卫室的外移）。招标控制价：28.5750万元。
（三）招标方式

本工程按照《中华人民共和国招标投标法》及与之相配套的法规、规章，采用公开招标的方式，择优选定投标人。

招标人在指定网站发布信息公告，潜在投标人应根据招标人发布的信息要求，在规定时间内参与报名并领取招标文件。

本工程经招标代理机构资格预审合格的投标人少于3家时，招标人重新发布信息，重新组织招标。

（四）投标费用

投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。投标报名费 0 元，以上费用不退还。不论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
二、招标文件
（一）招标文件的组成

1.包括投标须知前附表、投标须知、合同主要协议条款、投标文件格式等组成。

2.投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等内容，若投标人编制的投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的解释

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后按前附表截止日期，以书面形式（包括书面文字、传真、邮件等）向招标人提出，招标人汇总后在投标截止日3日前以书面形式予以解答，同时答疑纪要或补充通知将送给所有获得招标文件的投标人。
（三）招标文件的修改

1.在投标截止日3日前，招标人可以用答疑纪要或补充通知的方式修改招标文件；

2.答疑纪要或补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

（四）现场勘察

招标人不组织现场踏勘，投标人需要对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标书和签署合同所需的资料，可事先和招标人联系，由招标人指定时间踏勘现场，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

三、投标报价
（一）投标报价

1.预算标底仅编制人工费及管理费、税金，不涉及具体工程量及招标人不可预见的材料机械费。

2.因市场价格浮动的不可预见造成的标底预算可能出现的风险由投标人自行承担，招标人不予承担；

（二）投标货币

投标报价中的单价全部采用人民币表示。

四、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由以下内容组成。 

封面、（营业执照、企业资质证书复印件、企业安全生产许可证、项目负责人身份证及相关证书、拟派项目负责人须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2025年4月至2025年6月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准）复印件或电子打印件并加盖单位公章、法定代表人身份证明书（附件一）、授权委托书（附件二）、投标函（附件三）、总报价书（附件四）、预算标底确认书（附件五）。

（二）投标文件格式要求
投标人应使用招标文件中提供的附表格式，表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

（三）投标文件的份数和签署

1、投标人按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2、投标文件“正本”和“副本”均要求装订成册，由投标人法定代表人亲自签署或盖法定代表人印鉴并加盖单位公章。
3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是招标人造成的必须修改的错误，但修改处应加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章。

五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

2、包封要明确注明“招标项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章。

3、投标文件没有按规定密封的，将被拒绝。
（二）投标文件截止送达及时限
1、投标人递交投标文件按前附表规定的时间和地点递交，逾期送达的投标文 件作无效标处理。
2、招标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的招标会议截止日期确定。
（三）投标文件的修改与撤回
1、投标人递交投标文件以后，在规定的招标会议截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在招标会议截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

3、在招标会议截止日期与招标文件规定中规定的有效期终止日期间内，投标单位不得撤回投标文件，否则按不良记录报招投标管理部门处理。 

六、开  标

（一）开标

1、招标人将于前附表规定的时间和地点（或按规定延长的时间和地点）举行开标会议，招标人代表及有关部门代表参加开标会议，投标人代表不用参加开标会议。
2、开标会议由招标代理机构组织和主持，并邀请与招标会议有关的人员等参加。
（二）投标文件及投标人有下列情况之一将视为无效或废标。

1、未按规定在招标会议召开时间前向招标人递交投标文件的；

2、投标文件未按要求密封的；

3、投标人不符合招标文件载明的资格条件要求的；

4、投标文件不符合招标文件载明的要求的；

5、其报价不在招标文件载明的有效报价范围内的；

6、不符合招标文件明确的实质性响应条件的。

七、评    标

（一）评标原则

1、公正、公平、公开；

2、反不正当竞争。

（二）评标办法

1、入围方式：开标时投标单位提交标书超过10家，随机抽取10家入围单位，未超过10家，则全部入围。

（1）当所有投标被否决的，不足3家，招标人应当依法重新招标。

2、评标方式

2.1造价下浮率计分法

投标人在5％～10％（含上、下限，下同）有效范围内确定让利率（百分比小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入），设为Xi；

（2）由招标人代表在5％～10％有效范围内（各档之间的步长为0.5％）随机抽取二个让利率，算术平均值作为评估让利率，设为Y。各投标人报价分值评估计算如下：

当Xi＝Y时，得分=100；

当Xi＞Y时，得分=100-（Xi-Y）×100×4；

当Xi＜Y时，得分=100-（Y-Xi）×100×5。

计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

按照得分高低排序，得分第一名为中标候选人；出现得分相同时，由报价低者优先；若报价也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。

八、中    标

中标方式：按照得分高低排序，得分第一名为中标候选人；出现得分相同时，由报价低者优先；若报价也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人将重新确定中标人。

确定中标候选人后，招标人应按规定公示3天，无异议的，方可发中标通知书。如在公示期间，发现有投标单位进行投诉，该投标单位应对异议和质疑举证内容的真实性负责。如投诉单位无充足理由或真实依据，则该投诉单位按扰乱招标市场的行为进行处理，并将上述行为上报相关部门，且取消今后在绍兴文理学院附属医院1年的投标资格。
九、授予合同

（一）中标通知书

1、招标人应当自确定中标人之日起 7 日内，将中标通知书授予中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

（二）合同签订

招标人将根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程施工合同管理办法》的规定，按照招标文件和中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

（三）注意事项

工程不得分包，合同实施期间，招标方只和中标方标书中明确的项目负责人联系（投标时须明确项目负责人姓名且无特殊原因不得更换），中标方不得假借他人与招标方联系。若发现上述情况的，招标方有权终止合同，一切损失由中标方自行承担。

第二章  合同主要协议条款

合同条件采用建设工程施工合同示范文本（GF－1999－0201）的《合同条件》，合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

一、施工组织设计和工期

1. 进度计划

乙方投标文件中的施工组织设计（或方案），甲方对其进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后 7 日内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在 7 日内批复。

2.工程进场

乙方应在签订合同后 2 日内进场。如因乙方原因造成延迟的，甲方有权对于延迟进场的做出罚款2000元/日，如因甲方原因造成延迟的则不予处罚。

3. 工程开工

乙方收到甲方开工通知后，在  2 日内开工。
4. 工程工期

合同工期：40日历天（具体开工时间以业主指令为准）。合同工期以双方合同约定工期为准
5. 工期延误

对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，合同工期相应顺延。
5.1 由甲方造成的延误、障碍阻止。

5.2不可抗力。

5.3非乙方的过失或造成的。

6. 工期履约

乙方必须按合同规定做出工期履约保证，工期履约保证金为合同履约保证金的50%，并在工程合同签订之前交给甲方，合同工期内按时完工的，在完工后15日内返还，未按时完工的，均视为违约，违约金每日2000元，超过7日的，工期履约保证金不予退还。

逾期每推迟一天，扣罚违约金每日2000元，超过7日后，工期履约保证金不予退还。

二、质量与验收

1. 质量标准

乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，乙方必须作出质量履约保证，质量履约保证金为合同履约保证金的50％，并在工程合同签订前提交给甲方，在工程竣工验收后7个工作日内付清。工程质量由甲方指定的部门或个人监管。
1.1甲方对本工程质量的特殊要求： 合格  。

1.2双方当事人约定的施工材料：为符合设计需求以及满足医院建筑材料防火需求的施工材料。在中标单位确定后需和甲方使用科室对接材料样式，根据科室所选材料样式提供室内装修效果图，在科室确认效果图材料后施工。

1.3关于隐蔽工程的特别约定：工程覆盖前，施工单位应提前通知总务处维修科项目管理员到场检查验收，并保存相关影像资料。
2. 工程质量等级

乙方中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。

2.1 工程竣工后经医院相关部门核验，出具验收报告或相关凭证，作为工程结算审计的依据。不能达到要求质量等级的，作违约论处。

2.2 要求合格等级未达到的，承担违约责任，并无条件返工直至工程达到要求质量目标，承担返工所发生的一切费用和发包人的直接经济损失。
三、合同价款与支付

1. 合同价款的确定

本工程采用固定单价及中标下浮率的方式承包，合同价根据乙方中标价确定，工程量按实调整。

工程造价编制

1.1工程参考造价原则上由招标人根据浙江省现行规定的工程量计算规则及招标文件规定的计价方法和要求组织编制。具体详见附件预算标底。

1.2 工程参考造价编制依据：具体详见标底编制说明。

2. 合同价款的调整
2.1 设计变更、重大现场技术措施调整等经甲方确认的工程变更联系单。

2.2 国家调价政策文件。

2.3不可抗力发生。

2.4 工程量按实调整。

2.5合同价款中包括的工作内容：完成招标人提供的工程预算所包括的工程项目所需的材料设备、劳务、机械、质检（检测）、运输、装卸、维保期服务、缺陷修复、保险和管理费用、风险费用、利润和税金等所有有关费用。招标人不再承担其他任何费用。

2.6合同单价的确定：

2.6.1 招标人招标控制价中已经有项目综合单价的，其综合单价按招标人招标控制价中的综合单价及中标下浮率结算。

3. 不可抗力发生的合同价格的调整

由自然灾害引起的不可抗力产生的施工场地清理和返工工程量按实结算。

4. 工程款支付
4.1 工程款的支付方式：本工程不支付预付款，工程完工验收合格，并将决算资料送甲方后，经决算审计后一个月内支付审定后的全部工程款。
4.2 甲方不按约定支付工程款应该承担的责任：  ／   。

四、竣工结算

1．竣工结算应执行以下条款：

1.1 工程验收达到约定条件后，乙方应在28日内提供工程决算。甲方根据工程规模在国家法规允许时间内提供审核意见并报有关部门进行审计。

1.2 甲方未按合同规定办理竣工结算时，应承担的责任为：按国家规定。 

五、保 修

1. 保修期限

1.1保修期限为两年。保修期从通过竣工验收之日起计算。

1.2质量保修金可由质量履约保证金结转（如质量履约保证金在施工期间已经被扣除，则从工程结算款中扣除），保修期满后一个月内退还，不计利息。期间若出现质量问题应由乙方负责维修并承担一切费用，乙方未履行保修职责的，由招标人自行处理并在应退还的保修金中扣除所需费用。
六、其 它
1、本工程中标后，中标单位不得转让转包或变相转包。中标项目负责人一经甲方确认，乙方不得擅自变更。中标项目负责人未能按规定到位，发包人可视情节作相应处理，直至将承包人清退出场。

2、施工接水、接电按学校（医院）相关部门要求实施。施工用水、电，水电费按合同价的千分之五在结算送审时扣除。

3、乙方需负责施工范围内的安全工作，防止意外事故的发生，杜绝用电事故，并对已完成内容进行保护，如有损坏由乙方负责修复，费用由乙方承担。施工过程中产生的各种安全责任由乙方全权负责。

4、工程在实施前，应由甲方负责做好与相关管理部门的沟通、协调工作，并按其要求做好相关工作、承担相关费用。实施过程中，乙方应做好环境保护，防止粉尘、噪声等污染情况发生。 

5、在施工过程中若出现工程质量、进度等问题，经甲方三次书面通知后仍未采取有效措施的，甲方有权单方终止合同，并保留索赔的权利。

6、乙方在中标项目的施工过程中，必须服从甲方统一安排，为其他项目的施工提供便利。

7、乙方应及时告知甲方现场丈量隐蔽工程、土石方工程、拆除工程等工作量，并做好实测实量记录（必须有甲方三人以上签字确认），无及时提供实测实量记录或无影像资料的隐蔽工程、土石方工程、拆除工程等工作量不予认可，相关工程费用由乙方自行承担，若因此造成相关损失甲方保留追责权利。

8、保修期内，发生任何责任事故，由乙方负责。

9、乙方在签订合同时，一并签署《绍兴文理学院维修改造工程施工承诺书》，工程施工期间遵守学校相关制度及《绍兴文理学院维修改造工程施工承诺书》约定的相关要求。

10、施工具体要求及方式参照施工图纸进行，根据预算标底内容进行改造，如有不明处，参照甲方要求为准。

11、本工程招标代理服务费以中标通知中确定的中标总金额作为服务费的计算基数，具体比例按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格［2002］1980号)文件规定的收费基准价格×30%收取。招标代理服务费在领取中标通知书时支付给代理机构，上述费用投标单位在投标报价时请注意综合考虑。

12、因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：向绍兴市越城区人民法院起诉。

13、未经事宜双方在合同中商议签订。

第三章    投标文件（附件）

一、投标文件内容：

1、封面；

2、（营业执照、企业资质证书复印件、企业安全生产许可证、项目负责人身份证及相关证书、拟派项目负责人须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2025年4月至2025年6月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准）复印件或电子打印件并加盖单位公章；

3、法定代表人身份证明书（附件一）；

4、授权委托书（附件二）；

5、投标函（附件三）；

6、总报价书（附件四）
7、预算标底确认书（附件五）（招标人提供，投标人认可）。
封面格式

                           （项目名称）招标
投  标  文  件

投标人：                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

   年   月   日

附件一

法定代表人身份证明

单位名称：_____________________________
单位性质：_____________________________

地    址：_____________________________

成立时间：____ 年_____ 月 ____日

经营期限：_____________________________

姓名：_______ 性别：______ 年龄：_____ 职务：_____，系______（投标人）_________________ 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件并加盖公章

投标人：__________________（盖章）_______________

日  期：_______ 年______ 月______日

附件二
绍兴文理学院附属医院美容科装修改造工程

授权委托书
本授权委托书声明：我_______（姓名）系______（投标人）的法定代表人，现授权委托_________（单位名称）的______（姓名）为我公司代理人，身份证号码________________，以本公司的名义参加______________________________项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与其有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托。特此委托。

代理人：_______ (签字)       性别：_______ 年龄：_______

单位：________________       部门：_______职务： _______

投标人：_____________________________（盖章）

法定代表人：________________ （签字或盖章）

附：授权委托人身份证复印件或户口本复印件，并加盖公章

授权委托日期：    年    月   日

附件三
绍兴文理学院附属医院美容科装修改造工程

投 标 函
招标人：

1、根据已收到                 工程的招标文件，我方经现场考察和研究，我方愿以标底编制造价为基数下浮       %（小写）的价格承包上述工程施工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在          天（日历日）内竣工并移交整个工程。

3、如果我方中标，我方将提交          履约担保。

4、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方承诺安全文明施工措施费按招标控制价费用金额计取。

投 标 人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（盖章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行名称：

银行帐号：

电    话：                                   日期：    年    月    日

附件四

总报价书
                 工程                总报价书

	投标人：

	工程类别
	

	质量等级
	

	投标工期
	

	造价下浮率（大写）：百分之


投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：    年   月   日

附件四

绍兴文理学院附属医院美容科装修改造工程

预算标底确认书

致：                                    （招标人名称）
本单位自愿参加                                             （招标项目名称）的投标活动，并在此作如下法律承诺：对招标人提供的标底表示认可，无任何异议。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：    年   月   日
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